[LECTIO]

[César Belenguer Estaregui]

[Tutor: Roberto Marín]

[Junio 2026]

[2º DAW]

[Proyecto intermodular]

Lectio

Índice de contenido

1.	Descripción del proyecto	4

1.1.	Contexto del proyecto	4

1.1.1.	Ámbito y entorno	4

1.1.2.	Análisis de la realidad	4

1.1.3.	Solución y justificación de la solución propuesta	5

1.1.4.	Destinatarios de vuestra herramienta	5

1.2.	Objetivo del proyecto (en castellano)	6

1.3.	Objetivo del proyecto (en inglés)	6

1.4.	Marco legal (si procede)	7

2.	Acuerdo del Proyecto	8

2.1.	Historias de usuario	8

2.2.	Definición de tareas	12

2.3.	Metodología a seguir para la realización del proyecto	15

2.4.	Planificación temporal de tareas	15

2.5.	Presupuesto	16

2.6.	Contrato y pliego de condiciones o Licencia de distribución	17

Índice de ilustraciones

Ilustración 1. Organización de tareas y Sprints en la herramienta de gestión.	15

Ilustración 2. Cronograma temporal de fases del proyecto Lectio.	16

Índice de tablas

Tabla 1. Historias de usuario	12

Tabla 2. Desglose de Tareas y Subtareas	14

Tabla 3. Resumen de Tareas Generales	15

Tabla 4. Costes fijos mensual	16

Tabla 5. Costes fijos anuales	16

Tabla 6. Costes variables	17

# Descripción del proyecto

## Contexto del proyecto

### Ámbito y entorno

El proyecto Lectio se desarrolla en un ámbito de la gestión y comercialización digital de libros. En un contexto donde el consumo de contenido digital esta en constante crecimiento y donde las librerías tradicionales se enfrentan al desafío de adaptarse a las nuevas formas de acceso a la lectura.

Esta aplicación web propuesta busca integrarse en este entorno hibrido entre lo físico y lo digital, ofreciendo una experiencia completa al usuario que le permita adquirir libros tanto en formato físico (tapa dura) como en versiones digitales (e-book y audiolibro).

El entorno tecnológico en el que se enmarca incluye el uso de herramientas web modernas, sistemas de pago en línea y bases de datos para la gestión de catálogo, usuarios y transacciones.

### Análisis de la realidad

En la actualidad, el acceso a los libros ha experimentado una transformación significativa debido al avance de las tecnologías digitales. Los lectores valoran cada vez más la comodidad y la inmediatez, lo que ha impulsado el auge de los e-books y los audiolibros. Aun así, continúa existiendo una demanda notable de libros en formato físico, especialmente entre coleccionistas y lectores tradicionales.

A nivel local y global, muchas bibliotecas y plataformas de lectura no cuentan con sistemas modernos que faciliten la compra, gestión o descarga de libros en distintos formatos dentro de un mismo entorno. Además, algunas interfaces digitales resultan poco intuitivas o no integran adecuadamente los diferentes formatos de un mismo título. Por ello, se identifica la necesidad de una herramienta web que permita gestionar un catálogo amplio, ofrecer múltiples formatos del mismo libro y garantizar una experiencia de usuario ágil, atractiva y segura.

En este contexto, se han analizado varias plataformas relevantes para evaluar sus fortalezas y limitaciones.

Amazon Kindle destaca por su enorme catálogo internacional, su ecosistema de dispositivos y su lectura optimizada. Ofrece sincronización automática y un entorno muy estable. Como desventaja, su sistema es bastante cerrado y limita el uso libre de formatos externos. Además, no integra de forma unificada libros físicos, e-books y audiolibros dentro de una misma interfaz.

Google Books permite visualizar, comprar y leer libros desde cualquier dispositivo con una cuenta de Google, lo que lo hace muy accesible. Su catálogo es amplio y está bien integrado con otros servicios del ecosistema Google. Sin embargo, su interfaz puede resultar menos intuitiva y algo desordenada. También presenta dificultades para gestionar distintos formatos de un mismo título de forma clara.

Casa del Libro, muy consolidada en el ámbito hispanohablante, combina la venta de libros físicos y e-books. Aun así, la integración entre formatos no siempre es fluida, y la compatibilidad del sistema Tagus es limitada en comparación con grandes plataformas como Kindle.

Por tanto, se identifica la necesidad de una herramienta web que permita gestionar un catálogo amplio, ofrecer múltiples formatos del mismo libro y garantizar una experiencia de usuario ágil, atractiva y segura.

### Solución y justificación de la solución propuesta

La solución propuesta consiste en una aplicación web interactiva que actúe como una plataforma integral para la gestión, venta y distribución de libros en diferentes formatos. Esta solución surge como respuesta directa a las carencias detectadas en el análisis de la realidad, donde se identificó que plataformas como Amazon Kindle, Google Books y Casa del Libro no integran de forma unificada los formatos físico, e-book y audiolibro en una misma interfaz, además de presentar limitaciones en la gestión intuitiva del catálogo.

La aplicación permitirá a los usuarios navegar por un catálogo amplio aplicando filtros por título, autor, precio, tipo de formato y número de páginas, mejorando así la usabilidad respecto a otras interfaces menos intuitivas. También ofrecerá la compra de ejemplares en formato físico, e-book o audiolibro, permitiendo la descarga directa de los formatos digitales y el acceso a un historial de compras y una biblioteca personal totalmente integrada.

Desde el punto de vista técnico, el sistema se desarrollará utilizando PHP para la lógica del servidor, JavaScript para la interactividad del cliente, y HTML5 y CSS3 para la estructura y diseño, junto con una base de datos relacional como MySQL. Esta combinación tecnológica ofrece robustez, flexibilidad, compatibilidad y facilidad de mantenimiento, siendo ampliamente utilizada en entornos profesionales y académicos.

La justificación de esta solución radica en su capacidad para resolver las necesidades detectadas: ofrecer una plataforma moderna, accesible y fácil de usar, centralizar la gestión de diferentes formatos de un mismo libro y mejorar la experiencia del usuario. Además, se trata de una solución escalable y adaptable a futuras ampliaciones, permitiendo incorporar funcionalidades adicionales sin comprometer su estructura principal.

### Destinatarios de vuestra herramienta

La aplicación está dirigida a distintos tipos de usuarios y entidades relacionados con el ámbito de la lectura y la gestión bibliográfica:

- Usuarios lectores: personas interesadas en adquirir libros en los diferentes formatos de manera rápida y sencilla.

- Bibliotecas y librerías: instituciones que buscan ampliar su presencia en el entorno digital, modernizar sus servicios y ofrecer una experiencia de compra o préstamo más dinámica.

- Autores y editoriales: agentes del sector editorial interesados en disponer de una plataforma adicional para la distribución de sus obras.

De esta manera, la herramienta propuesta contribuye a fomentar el acceso a la lectura, facilitar la transición digital del sector y promover un modelo de consumo cultural más inclusivo y adaptado a las necesidades actuales.

## Objetivo del proyecto (en castellano)

El objetivo principal de este proyecto es desarrollar una aplicación web que permita la gestión y comercialización de libros en distintos formatos, ofreciendo una experiencia de usuario completa, accesible e intuitiva.

A través de esta herramienta, se busca facilitar el acceso a la lectura y modernizar los servicios de las bibliotecas o librerías, adaptándolas a las nuevas tendencias digitales del sector editorial.

Entre los objetivos específicos del proyecto destacan:

- Diseñar una interfaz web funcional, atractiva y responsive que permita la navegación sencilla del catálogo.

- Implementar un sistema de compra que soporte los diferentes formatos de libro.

- Desarrollar un panel de administración que permita gestionar el gatalogo, usuarios, pedidos y formatos disponibles.

- Garantizar la seguridad de los datos y la fiabilidad en las transacciones realizadas a través de la plataforma.

- Favorecer la escalabilidad y mantenimiento del sistema mediante una arquitectura modular y tecnologías web consolidadas.

- En conjunto, el proyecto pretende ofrecer una solución tecnológica innovadora que contribuya a la digitalización del ámbito bibliotecario y fomente el acceso universal a la cultura y la lectura.

## Objetivo del proyecto (en inglés)

The main objective of this project is to develop a web application for the management and sale of books in different formats, providing a complete, accessible, and user-friendly experience.

The platform aims to facilitate access to reading materials and modernize the services offered by libraries and bookstores, adapting them to the digital transformation of the publishing sector.

The specific objectives of the project are:

- To design an attractive, functional, and responsive web interface that allows easy navigation through the book catalog.

- To implement a purchasing system that supports different book formats: hardcover, ebook, and audiobook.

- To develop an administration panel for catalog, users, and order management.

- To ensure data security and transaction reliability within the platform.

- To promote scalability and maintainability through the use of modular architecture and well-established web technologies.

Overall, this project seeks to provide an innovative technological solution that enhances access to culture and supports the digital evolution of libraries and bookstores.

## Marco legal (si procede)

El desarrollo y funcionamiento de la aplicación web deberá ajustarse a la normativa vigente en materia de protección de datos, comercio electrónico y propiedad intelectual. Para garantizar el cumplimiento legal, la aplicación incorporará una serie de medidas específicas que permitan respetar las obligaciones establecidas en cada disposición normativa aplicable. Entre las principales leyes y las acciones que se implementarán para cumplirlas se encuentran:

- Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD): La aplicación incluirá mecanismos de consentimiento explícito durante el registro y la realización de compras, así como una Política de Privacidad clara que informe sobre el tratamiento de datos personales. Se garantizará la seguridad mediante cifrado de contraseñas, uso de HTTPS, control de accesos y tratamiento mínimo de datos. Además, el usuario podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y portabilidad desde su perfil.

- Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD): La plataforma identificará claramente al responsable del Tratamiento e informará de sus datos de contacto. Se documentarán las actividades de tratamiento y se almacenarán los datos en sistemas seguros. También se velará por el respeto de los derechos digitales del usuario, asegurando la confidencialidad y el uso adecuado de la información.

- Ley 34/2002 (LSSI-CE): La aplicación contará con Aviso Legal, Política de Cookies y Política de Privacidad accesibles desde cualquier página. Se informará de forma completa antes de cada compra, detallando precio final, impuestos, formatos disponibles y condiciones del servicio. El sistema enviará confirmaciones de compra por correo electrónico e incluirá un panel para aceptar o rechazar cookies no esenciales.

- Ley de Propiedad Intelectual (RDL 1/1996): Solo se publicarán libros y audiolibros con autorización válida de distribución o pertenecientes al dominio público. Se incluirán avisos de copyright, restricciones de acceso y medidas para evitar descargas o difusión no autorizada. Las imágenes, textos y descripciones del catálogo respetarán los derechos de autor.

Estas medidas asegurarán que la aplicación cumple con la normativa vigente, protege a los usuarios y garantiza un uso legal y responsable de los contenidos y de los datos personales gestionados por la plataforma.

# Acuerdo del Proyecto

## Historias de usuario

| ID | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación |
| --- | --- | --- |
| HU1 | Como usuario quiero poder iniciar sesión para acceder a mi cuenta | El sistema debe validar email y contraseña. Se debe mostrar error si los datos no son correctos. Debe permitir mantener la sesión iniciada opcionalmente. Debe redirigir al panel principal tras iniciar sesión. |
| HU2 | Como usuario quiero poder registrarme para acceder a mi cuenta y funcionalidades personalizadas | Debe validar datos obligatorios (email, contraseña, nombre). No se permiten emails duplicados. Debe enviarse email de confirmación. Tras registrarse, debe permitir iniciar sesión. |
| HU3 | Como usuario quiero poder recuperar mi contraseña para restaurar el acceso a mi cuenta | Debe enviar correo de recuperación. El enlace debe tener caducidad. Debe permitir establecer una nueva contraseña válida. |
| HU4 | Como usuario quiero poder modificar mi perfil para mantener mi información actualizada | Debe permitir editar nombre, email, foto y datos opcionales. Debe validar formatos de campo. Debe mostrar mensaje de confirmación al guardar. |
| HU5 | Como usuario quiero poder cerrar sesión para proteger mi cuenta | Debe cerrar la sesión actual. No debe permitir volver atrás al panel usando el navegador. Debe redirigir a la pantalla de inicio. |
| HU6 | Como usuario quiero poder gestionar mi privacidad para controlar qué información comparto | Debe permitir activar/desactivar visibilidad de datos. Los cambios deben guardarse de inmediato. La configuración debe aplicarse en todo el sistema. |
| HU7 | Como usuario quiero poder eliminar mi cuenta para dejar de usar el servicio | Debe solicitar confirmación antes de eliminar. Debe borrar o anonimizar los datos según RGPD. Debe cerrar la sesión tras eliminar la cuenta. |
| HU8 | Como usuario quiero poder gestionar mis direcciones para facilitar los envíos | Permitir añadir/editar/eliminar direcciones. Validar campos. Permitir marcar dirección por defecto. |
| HU9 | Como usuario quiero recibir notificaciones para mantenerme informado sobre mi cuenta | Configurar tipos de notificaciones. Notificaciones en tiempo adecuado. Guardar preferencias por usuario. |
| HU10 | Como usuario quiero poder ver el catálogo para explorar los productos disponibles | Mostrar todos los libros disponibles. Catálogo paginado o con scroll. Carga correcta de portadas. |
| HU11 | Como usuario quiero poder filtrar la búsqueda de libros en el catálogo para poder encontrar más fácil lo que quiero | Filtrar por título, autor, género y formato. Actualización en tiempo real. Mostrar mensaje si no hay resultados. |
| HU12 | Como usuario quiero ver la ficha de un libro para obtener información detallada | Mostrar datos completos del libro. Mostrar valoraciones. Permitir añadir al carrito o deseos. |
| HU13 | Como usuario quiero recibir recomendaciones personalizadas para descubrir libros de mi interés | Basar recomendaciones en comportamiento. Actualización automática. Mostrar en página principal/ficha. |
| HU14 | Como usuario quiero ver los más vendidos para conocer los libros populares | Mostrar lista dinámica de más vendidos. Accesible en un apartado dedicado. Permitir ver ficha del libro. |
| HU15 | Como usuario quiero ver las novedades para conocer los libros recién publicados | Listar libros recientemente añadidos. Incluir fecha. Actualización automática. |
| HU16 | Como usuario quiero ver las valoraciones de otros usuarios para tomar decisiones de compra informadas | Mostrar puntuaciones y reseñas. Permitir ordenar. Permitir reportar. |
| HU17 | Como usuario quiero poder añadir libros a mi lista de deseos para guardarlos y comprarlos más tarde | Añadir/eliminar de lista de deseos. Guardado por usuario. Sincronización entre dispositivos. |
| HU18 | Como usuario quiero poder añadir productos al carrito para comprarlos fácilmente | Añadir productos con cantidad por defecto. Mostrar confirmación. No permitir añadir no disponibles. |
| HU19 | Como usuario quiero ver el carrito para revisar los productos antes de pagar | Mostrar productos, cantidades y total. Recalcular automáticamente. Permitir ir al pago. |
| HU20 | Como usuario quiero poder editar el carrito para modificar cantidades o eliminar productos | Cambiar cantidades. Eliminar productos. Actualizar totales en tiempo real. |
| HU21 | Como usuario quiero usar la pasarela de pago para pagar de manera segura | Pago seguro (HTTPS). Aceptar varios métodos. Validar datos. |
| HU22 | Como usuario quiero recibir la factura para tener un comprobante de compra | Generar factura tras el pago. Enviar por email. Permitir descargarla. |
| HU23 | Como usuario quiero recibir confirmación de pedido para saber que la compra se ha realizado | Email inmediato tras compra. Mostrar detalle. Envío automático. |
| HU24 | Como usuario quiero poder hacer seguimiento del pedido para saber su estado y ubicación | Mostrar estados del pedido. Incluir número de seguimiento. Actualización en tiempo real. |
| HU25 | Como usuario quiero poder descargar e-books para acceder a ellos digitalmente | Permitir descarga tras compra. Restringir sin pago previo. Ofrecer formatos (PDF/EPUB). |
| HU26 | Como usuario quiero elegir la dirección donde recibir el pedido para poder mandarlo donde yo quiera | Elegir dirección guardada. Añadir nuevas durante compra. Validación antes del pago. |
| HU27 | Como administrador quiero poder dar de alta libros para añadirlos al catálogo | Validar campos obligatorios. Permitir subir portada. Mostrar confirmación. |
| HU28 | Como administrador quiero poder editar libros para actualizar información del catálogo | Modificar información. Registrar fecha y usuario. No dejar campos vacíos. |
| HU29 | Como administrador quiero poder eliminar libros para mantener el catálogo actualizado | Solicitar confirmación. Evitar eliminar libros con pedidos en curso. Actualizar catálogo. |
| HU30 | Como administrador quiero gestionar formatos de libros para ofrecer diferentes versiones a los usuarios | Gestionar formatos (añadir/editar/eliminar). Validar compatibilidad. Evitar duplicados. |
| HU31 | Como administrador quiero gestionar usuarios admin para controlar el acceso al panel de administración | Crear/editar/eliminar administradores. Evitar correos duplicados. Registrar cambios. |
| HU32 | Como administrador quiero gestionar pedidos admin para controlar el flujo de compras y envíos | Mostrar todos los pedidos. Cambiar estado. Registrar acciones. |
| HU33 | Como administrador quiero moderar reseñas para garantizar contenido adecuado en la plataforma | Aprobar o eliminar reseñas. Marcar como inapropiadas. Registrar acciones. |
| HU34 | Como usuario quiero consultar mi historial de compras para llevar un registro de mis adquisiciones | Mostrar compras ordenadas por fecha. Descargar factura. Ver detalles. |
| HU35 | Como usuario quiero acceder a la biblioteca digital para consultar mis libros en línea | Mostrar libros comprados. Filtrar y buscar. Sincronización. |
| HU36 | Como usuario quiero ver mi progreso de lectura para saber cuánto he avanzado | Mostrar porcentaje leído. Actualización automática. Sincronización en dispositivos. |
| HU37 | Como usuario quiero marcar libros como favoritos para encontrarlos fácilmente | Añadir/quitar favoritos. Guardar automáticamente. Accesibles desde perfil. |
| HU38 | Como usuario quiero añadir notas a los libros para recordar información importante | Añadir notas. Guardar automáticamente. Editar o eliminar notas. |
| HU39 | Como usuario quiero poder organizar mis libros en colecciones para gestionarlos fácilmente | Crear colecciones. Añadir/quitar libros. Renombrar o eliminar colecciones. |
| HU40 | Como usuario quiero poder buscar libros dentro de mi biblioteca digital para encontrarlos rápido | Buscar dentro de biblioteca. Resultados en tiempo real. Mostrar coincidencias relevantes. |
| HU41 | Como usuario quiero poder contactar soporte para resolver dudas o problemas | Mostrar formulario de contacto. Enviar mensaje a soporte. Confirmación de envío. |
| HU42 | Como usuario quiero usar el chat de soporte para obtener asistencia inmediata | Acceso al chat en tiempo real. Recibir respuesta inmediata. Guardar historial. |
| HU43 | Como usuario quiero recibir emails automáticos para estar informado sobre mi cuenta y pedidos | Enviar correos automatizados. Configurar plantilla según evento. Enviar en momento correcto. |
| HU44 | Como usuario quiero recibir notificaciones web para mantenerme actualizado sobre novedades | Mostrar notificaciones web en tiempo real. Permitir activar/desactivar. Registrar historial. |
| HU45 | Como usuario quiero poder acceder a un historial de conversaciones con soporte para consultar interacciones anteriores | Ver historial de conversaciones. Ordenar por fecha. Acceder desde perfil. |
| HU46 | Como administrador quiero enviar comunicados masivos a los usuarios para anunciar novedades o mantenimiento | Enviar comunicados a todos los usuarios. Registrar fecha y contenido. Permitir segmentación. |
| HU47 | Como usuario quiero configurar mis preferencias de comunicación para elegir cómo recibir notificaciones | Configurar canales de comunicación. Guardar preferencias. Aplicarse automáticamente. |
| HU48 | Como usuario quiero gestionar cookies para controlar mi privacidad en el sitio web | Permitir aceptar/rechazar cookies. Mostrar categorías. Guardar preferencias. |
| HU49 | Como usuario quiero exportar mis datos para tener un respaldo de mi información | Exportar datos en archivo descargable. Incluir datos personales y compras. Generar en pocos segundos. |
| HU50 | Como usuario quiero consultar logs de seguridad para asegurarme de que mi cuenta está protegida | Mostrar registros de actividad. Incluir IP y fecha. Permitir descargar historial. |
| HU51 | Como usuario quiero limitar sesiones simultáneas para proteger mi cuenta | Limitar sesiones abiertas. Permitir cerrar sesiones remotas. Notificar actividad sospechosa. |
| HU52 | Como usuario quiero poder habilitar autenticación en dos pasos (2FA) para proteger mi cuenta | Configurar 2FA. Validar código de verificación. Opción de desactivar. |
| HU53 | Como administrador quiero cifrar las contraseñas de los usuarios para proteger su información sensible | Cifrar contraseñas automáticamente. Usar algoritmo seguro. Impedir recuperar contraseñas en texto plano. |
| HU54 | Como usuario quiero que el catálogo use caché para mejorar el rendimiento y la velocidad | Hacer caché de catálogo. Reducir tiempos de carga. Actualizar al cambiar datos. |
| HU55 | Como usuario quiero que las imágenes se optimicen para cargar más rápido | Optimizar imágenes automáticamente. Reducir peso sin perder calidad. Cargar primero versiones ligeras. |

Tabla 1. Historias de usuario

## Definición de tareas

Para la correcta ejecución del proyecto "Lectio", se ha realizado un desglose pormenorizado de las tareas necesarias, organizándolas en una lista de Backlog priorizada y asignada a los diferentes Sprints. Además, se presenta una tabla resumen con la planificación temporal general.

Desglose de Tareas y Subtareas (Backlog del Producto)

| ID | Tareas y Subtareas (Desglose Técnico) | Sprint | Estimación en horas |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Gestión de Usuarios - Analizar requisitos de inicio de sesión - Crear formulario de login y registro - Validar credenciales y datos del usuario - Cifrar contraseña antes de guardar - Implementar creación de sesión y gestión de errores - Registrar usuario en BD y enviar email de confirmación | 2 | 20h |
| T2 | Gestión de Usuarios (Cuenta) - Crear formulario de recuperación y generar token seguro - Enviar email de recuperación e implementar restablecimiento - Crear formulario de edición de perfil y validar nuevos datos - Actualizar información en BD e implementar subida de avatar - Implementar cierre de sesión | 2 | 18h |
| T3 | Privacidad y seguridad usuario - Crear panel de opciones de privacidad y gestión de permisos - Crear flujo de eliminación de cuenta - Crear módulo de gestión de direcciones - Exportar datos del usuario - Implementar 2FA | 4 | 22h |
| T4 | Catálogo y navegación - Cargar catálogo desde BD con paginación - Diseñar vista de catálogo y detalles del libro - Implementar filtros básicos y avanzados - Optimizar búsqueda y consultas - Crear barra de búsqueda y validar resultados - Cargar reseñas, valoraciones y disponibilidad | 2 | 25h |
| T5 | Motor de recomendación - Implementar motor de recomendación y cargar en perfil - Crear ranking de más vendidos y listar novedades - Cargar valoraciones y calcular promedio | 3 | 15h |
| T6 | Proceso de compra - Agregar producto al carrito y validar stock - Mostrar contenido, modificar cantidades y eliminar producto - Integrar selección de dirección en checkout | 3 | 12h |
| T7 | Pasarela y pedidos - Integrar pasarela de pago y validar datos - Generar factura PDF y crear email de confirmación - Conectar API de seguimiento y gestionar pedidos - Implemetar descarga de e-books y audiolibros - Listar compras previas | 3 | 24h |
| T8 | Biblioteca y lectura - Cargar biblioteca digital y registrar proceso de lectura - Marcar favorito, crear notas y gestionar colecciones - Agregar/eliminar de lista de deseos | 3 | 16h |
| T9 | Administración - Crear formulario de alta/edición de libros y configurar formatos - Eliminar libros y gestionar pedidos - Crear usuarios admin y sistema de moderación - Crear interfaz de configuración de notificaciones | 3 | 20h |
| T10 | Comunicación y soporte - Crear formulario de contacto y chat en tiempo real - Guardar historial de chat y configurar emails automáticos - Diseñar sistema de notificaciones y triggers de envio - Implementar notificaciones push y alertas | 4 | 30h |
| T11 | Seguridad avanzada y logs - Mostrar logs de seguridad y controlar sesiones simultaneas - Implementar algoritmo e cifrado seguro y migrar contraseñas - Configurar aviso de cookies y consentimiento - Configurar caché del catálogo y optimizar imágenes (WebP) | 4 | 18h |

Tabla 2. Desglose de Tareas y Subtareas

| Tarea | Fecha inicio | Fecha fin |
| --- | --- | --- |
| T1. Descripción de Proyecto | Semana 1 | Semana 1 |
| T2. Documentación Acuerdo de Proyecto | Semana 1 | Semana 1 |
| T3. Documento Análisis y Diseño del Primer Sprint | Semana 2 | Semana 3 |
| T3.1. Diseño estructura BBDD | Semana 2 | Semana 2 |
| T3.2. Diseño interfaz Mockup | Semana 2 | Semana 3 |
| T3.3. Configuración Entorno y repositorio | Semana 3 | Semana 3 |
| T4. Primer Sprint (Core y Usuarios) | Semana 4 | Semana 6 |
| T4.1. Sección usuarios (Auth, Perfil) | Semana 4 | Semana 5 |
| T4.2. Sección catálogo (listado, búsqueda) | Semana 5 | Semana 6 |
| T5. Documentación, análisis y diseño del segundo sprint | Semana 6 | Semana 7 |
| T5.1. Diseño interfaz e-commerce | Semana 6 | Semana 7 |
| T6 Segundo sprint (Compras y biblioteca) | Semana 7 | Semana 10 |
| T6.1. Carrito y pasarela de pago | Semana 7 | Semana 8 |
| T6.2. Biblioteca digital y colecciones | Semana 9 | Semana 10 |
| T6.3. Administración básica | Semana 9 | Semana 10 |
| T7. Tercer sprint (Comunicaciones y admin) | Semana 11 | Semana 13 |
| T8. Cuarto Sprint (optimización y seguridad) | Semana 14 | Semana 16 |
| T8.1. Seguridad y 2FA | Semana 14 | Semana 15 |
| T8.2. Optimización y pruebas finales | Semana 15 | Semana 16 |
| T9. Documento de instalación, manual de usuario y cierre | Semana 17 | Semana 17 |

Tabla 3. Resumen de Tareas Generales

## Metodología a seguir para la realización del proyecto

El proyecto Lectio se desarrollará bajo una metodología híbrida que combina el marco de trabajo Ágil (Scrum) con un modelo Iterativo e Incremental. Esta elección permite flexibilidad ante cambios en los requisitos y garantiza la entrega continua de software funcional.

Funcionamiento de los Sprints: El desarrollo se divide en Sprints. En cada uno se ejecutan las fases del ciclo de vida del software:

- Análisis: Refinamiento de las Historias de Usuario (HU).

- Diseño: Prototipado y diagramas.

- Implementación: Codificación (Frontend y Backend).

- Pruebas: Validación unitaria y funcional.

- Revisión: Feedback del incremento.

Uso de JIRA: Se utilizará un tablero digital con las columnas: Backlog, To Do, In Progress, Testing, Done.

Ilustración 1. Organización de tareas y Sprints en la herramienta de gestión.

## Planificación temporal de tareas

La planificación temporal sigue un enfoque iterativo. A continuación, se detalla el cronograma por fases:

- Fase de Inicio (Semanas 1-3): Configuración del entorno, definición de requisitos, diseño de BBDD y arquitectura MVC.

- Sprint 1 - Core (Semanas 4-6): Desarrollo de autenticación, gestión de perfiles y visualización del catálogo.

- Sprint 2 - Funcionalidad E-commerce (Semanas 7-10): Implementación del carrito de compra, pasarela de pagos, gestión de pedidos y biblioteca personal del usuario.

- Sprint 3 - Gestión y Soporte (Semanas 11-13): Panel de administración, chat de soporte y sistema de notificaciones. Cierre y Optimización (Semanas 14-16): Mejoras de seguridad (2FA), optimización de rendimiento, pruebas finales y despliegue.

- Documentación (Semana 17): Elaboración de manuales y memoria final.

Ilustración 2. Cronograma temporal de fases del proyecto Lectio.

## Presupuesto

El presupuesto se ha calculado considerando costes fijos, licencias y personal para un desarrollo estimado de 4 meses.

| Tipo de coste | Unidades | Precio unidad | Total bruto | Impuestos | Total neto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suministro eléctrico | 180 kW/h | 0,15 €/kWh | 27,00 € | 21% IVA | 32,67 € |
| Conexión Internet | 1 mes | 35,00 €/mes | 35,00 € | 21% IVA | 42,35 € |
| Servidor VPS | 1 mes | 12,00 €/mes | 12,00 € | 21% IVA | 14,52 € |
| Amortización anual de equipos informáticos | 1 mes | 40,00 €/mes | 40,00 € | Exenta de IVA | 40,00€ |
| Total mensual |  |  |  |  | 129,54 € |

Tabla 4. Costes fijos mensual

| Tipo de coste | Unidades | Precio unidad |
| --- | --- | --- |
| Registro de Dominio .com | Pago único | 18,15 € (IVA incluido) |
| Licencias Software diseño | Pago único | 145,20 € (IVA incluido) |
| Certificado SSL | Pago único | 60,50 € (IVA incluido) |
| Total mensual |  | 223,85 € |

Tabla 5. Costes fijos anuales

| Tipo de coste | Unidades | Precio unidad | Total bruto | Impuestos | Total neto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nómina programador | 220 horas | 20 €/hora (paga extra prorrateada) | 4400,00 € | Seguridad social 20% IRPF 15% | 2860,00 € |
| Nómina diseñador | 80 horas | 22 €/hora (paga extra prorrateada) | 1760,00 € | Seguridad social 20% IRPF 15% | 1144,00 € |
| Total |  |  |  |  | 4004,00 € |

Tabla 6. Costes variables

## Contrato y pliego de condiciones o Licencia de distribución

Para el proyecto Lectio, se establece una licencia de software propietario destinada a proteger los derechos de propiedad intelectual del desarrollo, permitiendo su comercialización y distribución controlada a las entidades destinatarias (bibliotecas y librerías).

A continuación se detalla el Acuerdo de Licencia de Usuario Final (EULA) que regirá el uso del software:

1. Concesión de la Licencia

Lectio (en adelante, "El Licenciante") otorga al cliente (en adelante, "El Licenciatario") una licencia limitada, no exclusiva, intransferible y revocable para instalar y utilizar la aplicación web en sus servidores o entorno local, estrictamente de acuerdo con los términos de este acuerdo.

- La licencia autoriza el uso del software para la gestión del catálogo, ventas y usuarios dentro de la organización del Licenciatario.

- Esta licencia no implica la venta del software original, sino el derecho a su uso bajo las condiciones estipuladas.

2. Propiedad Intelectual y Derechos de Autor

El software "Lectio", incluyendo su código fuente (PHP, JavaScript, HTML, CSS), estructura de base de datos, diseño visual, logotipos y documentación, es propiedad exclusiva del equipo de desarrollo del proyecto.

- El software está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual (RDL 1/1996) y los tratados internacionales de derechos de autor.

- El Licenciatario no adquiere ningún derecho de propiedad sobre el software, salvo los derechos de uso expresamente otorgados en esta licencia.

3. Restricciones de Uso

El Licenciatario se compromete a no realizar, ni permitir a terceros, las siguientes acciones:

- Copiar, reproducir, distribuir o transferir el software a terceros sin autorización escrita.

- Realizar ingeniería inversa, descompilar o desensamblar el código fuente de la aplicación.

- Modificar o crear trabajos derivados basados en el software sin el consentimiento previo del Licenciante.

- Sublicenciar o alquilar el software a otras entidades.

4. Gestión de Contenidos y Responsabilidad

De acuerdo con el objetivo del proyecto, la plataforma gestiona libros físicos, e-books y audiolibros.

- Derechos de las obras: El Licenciatario garantiza que posee los derechos de distribución o venta de los libros digitales y físicos que cargue en la plataforma, eximiendo a Lectio de cualquier responsabilidad por infracción de derechos de autor de terceros.

- Protección de datos: El Licenciatario es responsable de los datos personales de sus usuarios finales gestionados a través de la herramienta, debiendo cumplir con el RGPD y la LOPDGDD tal como se define en el marco legal del proyecto.

5. Garantía y Soporte

- El software se entrega "tal cual", sin garantías implícitas de funcionamiento ininterrumpido o libre de errores, aunque el Licenciante se compromete a subsanar fallos críticos durante el periodo de garantía acordado.

- Se ofrecerá un servicio de soporte técnico para la resolución de incidencias y actualizaciones de seguridad, conforme a lo establecido en el presupuesto de mantenimiento.

6. Terminación

Esta licencia será efectiva hasta su terminación. Los derechos del Licenciatario bajo esta licencia terminarán automáticamente sin previo aviso si incumple cualquiera de los términos especificados. A la terminación, el Licenciatario deberá dejar de usar el software y destruir todas las copias del mismo.